比选编号：YBYZB2021-07

2021年重庆园博园贵宾通道花池改造工程

比 选 文 件

比   选   人：重庆市园博园管理处

二〇二一年十月

# 第一章  比选公告

2021年重庆园博园贵宾通道花池改造工程

## 1. 比选条件

本比选项目2021年重庆园博园贵宾通道花池改造工程已报处领导批示，项目业主为重庆市园博园管理处， 建设资金为财政资金。该工程项目已具备比选条件，现对该工程项目的施工进行挂网比选。

## 2. 项目概况与比选范围

2.1工程地点：重庆园博园。

2.2总投资金额：约19万元。

2.3计划工期： 15日历天。

## 2.4比选内容：开挖花池土石方、安装透水管约25米、排水管约90米、新建排水井3座、恢复铺装等。详见工程量清单内容。

## 3. 比选申请人资格要求

3.1本次比选实行资格后审，比选申请人应满足下列资格条件：

3.1.1具有建设行政主管部门颁发市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；

3.1.2具有独立法人资格，提供有效的营业执照、资质证书、税务登记证、提供法人代表授权委托书等；

3.1.3拟派驻本工程的项目负责人1名，须具备土建施工员、土建工程师职称及以上证件（并持证上岗），证件复印件加盖鲜章。并提供至今连续6个月在投标单位缴纳的个人社保证明，项目负责人必须参与本次投标，进行方案陈述；

3.1.4具有良好的企业信用，信息打印出来并盖单位鲜章，现场查阅（查询网址：国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn）；

3.1.5本次比选不接受联合体比选；

3.1.6不满足以上资格要求的比选申请人不具有比选资格；

3.1.7以上资料复印件加盖鲜章，原件必须携带至投标现场查验。

## 4. 比选文件的获取

4.1 该工程需报名，凡有意参加投标者，请于 2021  年 10 月 14 日17:00前，在重庆园博园主展馆3楼基建科进行报名，报名需提供资料详见附件中（三）授权委托书及单位营业执照。凡有意参加比选者，请于 2021 年 10 月 11 日起，在重庆园博园官方网站（http://www.cqybh2011.com）下载比选文件、补遗等有关资料，不管下载与否都视为比选申请人全部知晓有关比选过程和事宜。各比选申请单位应随时关注庆园博园官方网站（http://www.cqybh2011.com）上发布的比选文件及相关修改和补充内容。

4.2 比选文件免费。

## 5. 比选文件的递交

5.1  递交比选文件的时间为  2021 年 10 月 15  日  9  时 30  分至  2021 年 10月  15 日 10 时 00 分，地点为重庆市园博园管理处1号会议室。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的比选文件，比选人不予受理。

## 6. 发布公告的媒介：

在《重庆园博园官方网站》上发布。

## 7. 联系方式

比选人：重庆市园博园管理处

地  址：重庆市两江新区龙景路1号      联系人：杨老师    电  话：023-63081117   18716662256

# 第二章   比选申请人须知

## 比选申请人须知前附表

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 比选人：重庆市园博园管理处 地 址：重庆市两江新区龙景路1号 联系人：杨老师 电 话：023-63081117 18716662256 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 2021年重庆园博园贵宾通道花池改造工程 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 重庆园博园 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政投入 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 比选内容 | ## 开挖花池土石方、安装透水管约25米、排水管约90米、新建排水井3座、恢复铺装等。详见工程量清单内容。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：15日历天 |
| 1.3.3 | 规范要求 | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008，《建筑地基基础工程施工规范》GB51004－2015 |
| 1.4.1 | 比选申请人 条件 | 本工程施工比选实行资格后审，比选申请人应具备以下资格条件： 1、具有建设行政主管部门颁发市政公用工程施工总承包叁级及以上资质； 2、具有独立法人资格，提供有效的营业执照、资质证书、税务登记证、提供法人代表授权委托书等； 3、拟派驻本工程的项目负责人1名，须具备土建施工员、土建工程师职称及以上证件（并持证上岗），证件复印件加盖鲜章。并提供至今连续6个月在投标单位缴纳的个人社保证明，项目负责人必须参与本次投标，进行方案陈述； 4、具有良好的企业信用，信息打印出来并盖单位鲜章，现场查阅（查询网址：国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn）； 5、本次比选不接受联合体比选； 6、不满足以上资格要求的比选申请人不具有比选资格。 注：提供上述证件复印件并加盖鲜章（原件必须携带至投标现场查验）。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体比选 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 组织，必须统一参加。时间：2021年10月13日10：00（北京时间），其余时间自行探勘。 |
| 1.10.1 | 比选预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 比选申请人提出问题、质疑的截止时间 | 比选申请人在收到比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2021 年 10月 13日 16:30 （北京时间）前以书面形式提交质疑。 |
| 1.10.3 | 比选人书面澄清的时间 | 2021 年 10月 14日 17:00（北京时间）前，以书面形式发布答疑。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许分包。 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人发出的答疑及补遗书。 |
| 2.2.1 | 比选申请人要求澄清比选文件的截止时间 | 比选申请人在收到比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2021 年10月14日16:30时前以书面提出质疑期内匿名质疑。 |
| 2.2.2 | 比选截止时间 | 2021 年 10 月 15日 10 时 00 分（北京时间） |
| 3.1.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人发出的在重庆园博园官方网站（http://www.cqybh2011.com）“补遗，答疑”供比选申请人自主下载答遗及补遗文件。 |
| 3.2 | 比选报价 | 1.本工程最高限价为185857.75元，投标单位不得超过最高限价，否则按废标处理。本工程设置全部清单综合单价最高限价，投标单位的每项清单报价不得超过每项清单综合单价，否则，按废标处理。本工程采用全费用综合清单报价方式进行计价。参与投标的施工单位需按招标文件及市场行情自主报价，其应包括且不限于完成招标范围内工程项目的人工费、材料费、机械（具）费、防尘降噪费、保险费、缺陷修复费、环保费、企业管理费、措施费、二次或多次转运费、风险费、规费、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用及工艺范围内所有内容费用。 2.报价形式：投标人应按本须知和第四章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表1.3.1项中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。 3.投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的全费用综合单价或总价。投标人没有填入综合单价或总价的工程子目，招标人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。投标人在工程量清单中多报或者少报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差，按废标处理。 4.招标报价单位应充分考虑施工内容及施工工序所带来的价格差异并同时考虑施工期间各种建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总价，中标后不作调整，报价文件必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。 5.投标人的投标报价应按照本招标文件、施工合同条件、工程量清单、现场踏勘、施工方案、国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》CQFGDE-2018、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》CQGZWDE-2018、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)、《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发（2014）25号）、《关于调整建设工程竣工档案编制费计取标准与计算方法的通知》（渝建发[2014]26号）、《关于调整企业管理费和组织措施费内容及费用标准的通知》（渝建发[2014]27号）、《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2019]143号）及相关配套文件的规定以及投标人企业自身实力、市场行情自主合理报价。 6.在合同实施期间，投标人填写的单价和总价按合同条款的规定执行。 7.招标人在其他费用里的暂定金额，投标人不得修改。否则，将被认定为废标。 8.安全文明施工费 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）、《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)和《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2019]143号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。 本工程安全文明施工费由招标人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013)、《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）、《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2019]143号）的相关规定和费用标准单列计算。 9.措施项目费：包括组织措施费和技术措施费两部分。投标人在投标报价时可参照招标人给出的施工措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家、重庆市相关管理规定自行报价。 ①组织措施费：招标人给出的施工组织措施项目清单仅供投标人参考，投标人在投标报价时可参照招标人给出的施工组织措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行报价。 如果漏项或不报价，视为已包含在其他清单项目综合单价内。无论因设计变更或施工工艺变化、完成工程量的多少等任何因素而引起实际组织措施费的变化，均按投标时施工组织措施项目费的报价作为结算价（安全文明施工费除外）。 ②技术措施费：技术措施清单中的项目，由投标人根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工组织设计，自行报价。 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制交通状况、周边环境，投标人必须充分考虑现场的平面布置，合理安排临时设施、材料堆场等及任何其它足以影响承包价格的情况（包括考虑在场外另行租赁场地等），投标人根据现场施工情况考虑的任何施工措施费由投标人在投标报价措施费中充分考虑，中标人未报价的措施项目，在施工过程中实际需要发生，则视为未报价的措施项目费已包含在已报价的措施项目费中。任何因忽视或误解招标范围、图示内容和工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 10.规费、税金为不可竞争费用：应按重庆市建委《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2019]143号）执行，否则为不实质性响应招标文件要求。 11.材料、设备采购及报价 （1）本工程所需的所有材料、设备均由中标人自行采购，但所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、招标文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。 （2）本工程所需的全部材料、设备由各投标人结合市场行情以及投标人的自身实力自主报价。 （3）材料及弃渣运输距离、土石比由投标单位根据自身情况及踏勘现场情况自行确定并纳入综合报价中,中标后不调整。 |
| 3.3.1 | 比选有效期 | 3日历天（从提交比选文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 比选保证金 | 1.比选保证金：比选申请人在比选开始前必须向比选方递交比选保证金。自行密封并盖好公章，写明联系人及联系电话。 2.比选保证金金额：人民币肆仟元整（￥：4000.00元） 3.递交方式：现金(不提供刷卡服务)或其他有效方式进行缴纳，并对其有真实性、效性承担责任义务。 4.未成交的比选申请单位的保证金在宣布成交结果时当场退还。中标单位的保证金将在中标公示期结束后一周内全额退还（无息）。 5.如成交单位无故不履行合同的，履约保证金将不予退还。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 本须知第1.4.1项规定提供的资料均须提供原件备查，并编制目录清单且标明单位名称加盖单位公章。 |
| 3.5.1 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目要求 | / |
| 3.5.3 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | / |
| 3.6 | 是否允许递交备选比选方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 符合比选文件的要求签字盖章。 |
| 3.7.4 | 比选文件的份数 | 比选申请人提交采用电脑打印，加盖单位公章的比选文件两份（一正一副）。 |
| 3.7.5 | 格式要求 | 本工程比选申请人提供的纸质文件按照第七章比选格式要求编写。 |
| 4.1.1 | 比选文件的组成 | 1、比选文件袋使用“比选文件”大袋。需要提供的资料详见第七章格式文件，内容包含：比选函，报价清单，法定代表人身份证明，授权委托书，营业执照，质量服务承诺，企业信用，现场负责人证书复印件及社保证明，低价风险担保金缴纳承诺书，所有文件加盖公司鲜章。 2、比选函部分〔比选文件为纸质，并已加盖企业公章〕装入“比选文件”袋中，密封并在袋上封口处加盖比选申请人单位章。 3、比选文件大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容及比选申请人名称。 4、如果“比选文件”大袋未按上述规定封装，比选人应当拒绝接收。 5、授权委托书另手持一份授权委托书，以核验身份。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 工程名称： 2021年重庆园博园贵宾通道花池改造工程 比选人的地址： 重庆市渝北区龙景路1号 比选人名称： 重庆市园博园管理处 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交比选文件地点 | 重庆市园博园管理处1号会议室（重庆市渝北区龙景路1号）。 |
| 4.2.3 | 是否退还比选文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2021年10月15日10：00 开标地点：重庆市园博园管理处1号会议室 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在比选截止时间前递交比选文件的比选申请人名称，并点名确认比选申请人是否派人到场； 4. 核验参加开标会议的比选申请人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效； 5.展示比选保证金缴纳情况，缴纳情况表上无该比选申请单位名称的或未足额缴纳的或未在规定时间将缴纳比选保证金足额的，当场退还其比选文件； 6. 密封情况检查：比选申请人或者其推选的代表检查比选文件的密封情况并确认； 7. 本工程最高限价为185857.75元，比选申请人的报价不得超过最高限价，否则，将被认定为废标；本工程设置全部清单综合单价最高限价，投标单位的每项清单报价不得超过每项清单综合单价，否则，按废标处理。 8. 开启密封合格的比选文件大袋、比选函部分袋。公布比选申请人名称、项目名称、比选报价、质量目标、工期、资质文件及其他内容； 9. 总价最低者为第一中标候选人； 10.比选申请人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 11.开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1．评标委员会构成： 5 人。 2．评标专家确定方式：由管理处领导班子成员和相关科室负责人组成。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 经评审下浮比例最高者为第一中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1.担保形式：现金。 2.担保金额：履约担保金额为签约合同价格的10%。（中标人可用 比选保证金抵扣） 3.担保时间：中标人应在中标公示期结束后3日内向比选人一次性递交，若中标人未按时递交，比选人有权取消其中标资格并没收比选保证金，比选人有权依法另行确定中标单位。 4.退还期限及方式：履约保证金在工程竣工验收合格后，比选人提出退还申请后，比选人一次性无息退还给承包人。 |
| 8.1 | 重新比选 | 经评审后，如合格的比选申请人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部比选，比选人将重新组织比选。 |
| 8.2 | 不再比选 | 重新招标后比选人仍少于3个，无法按法定程序开标和评标，确定中标人；经评审无合格比选人；经重庆园博园管理处批准后不再进行招标。经过2次招标（比选）都流标的项目，可以潜在比选申请人参与谈判。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 工程结算 | 结算总价＝全费用综合单价*按实收方工程量-本项目的违约处金。 |
| 10.2 | 结算原则 | 按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程定额》、2018年《重庆市通用安装工程定额》、《重庆市建设工程费用定额》等相关定额及相关配套文件组价，工程量按实收方确定，人工单价、材料价格按2021年《重庆工程造价信息》第6期中税前单价进入结算。 |
| 10.3 | 付款方式 | 工程竣工后，经甲、乙双方验收合格后，乙方向甲方提供完整的竣工资料和正规发票（增值税专用发票），支付至工程款的95%，留5%作为工程质保金。待缺陷责任期满2年后30个工作日内无息支付剩余工程质量保修金。 |
| 10.4 | 其他说明 | 1、比选人将进一步核查比选申请人在比选文件中的提供的资料，若在评标期间有比选申请人投诉并经查实或评标委员会发现比选申请人提供了虚假资料，比选人有权对比选申请人的比选文件作废标处理，并不予退还其比选担保；若在评标结果公示期间有比选申请人投诉并经查实发现作为中标候选人的比选申请人提供了虚假资料，比选人有权取消其中标资格并不予退还其比选担保；若在合同实施期间发现比选申请人提供了虚假资料，比选人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金，并解除合同。 2、有围标、串标行为的，扣除比选保证金，并报有关部门查处。 3、本工程项目必须严格按照工序实施，并将每一道工序拍摄成为视频资料，资料归档时交给甲方。 |

### 需要补充的其他内容

投诉举报电话

重庆市园博园管理处：023-63086100

未尽事宜及相关解释参照《标准施工招标文件》2017年版

第三章  评标办法（低价中标法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 比选申请人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |
|  |  | 比选函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位章 |  |
|  |  | 比选文件格式 | 符合“比选文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 比选文件的密封和标记符合第二章4.1.1项的规定。 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |  |
|  |  | 比选文件的签署 | 比选申请文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 |  |
|  |  | 委托代理人 | 比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 必要合格条件 | 营业 执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 资质等级 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 现场负责人 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 信用 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 比选内容 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  | 工期 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.3.3项规定 |  |
|  |  | 比选有效期 | 符合第二章“比选申请人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  | 比选保证金 | 符合第二章比选申请人须知前附表第3.4.1项规定 |  |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第五章“技术标准和要求”规定 |  |
|  |  | 实质性要求 | 符合比选文件中规定的其他实质性要求。 |  |
| 2.2.1 |  | 评比标准 | 总价最低者为第一中标候选人 |  |

## 1.  评标方法

## 采用总价合理最低者为第一中标候选人。

## 2.  评审标准

### 2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

## 3.  评标程序

### 3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会要求比选人必须提交第二章“比选人须知”相关规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对比选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2  比选人有以下情形之一的，其比选作废标处理：

（1）第二章“比选人须知”规定的作废标处理的任何一种情形的；

（2）串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）本标书约定的其它情形。

3.1.3  比选报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对比选报价进行修正，修正的价格经比选人书面确认后具有约束力。比选人不接受修正价格的，其比选作废标处理。

（1）比选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）比选文件规定的其他关于修正的要求。

### 3.2  详细评审

无

### 3.3  比选文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求比选人对所提交比选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受比选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变比选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。比选人的书面澄清、说明和补正属于比选文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对比选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4  评标结果

3.4.1 除第二章“比选人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照报价由底到高的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

- 废标情况一览表

比选申请人有以下情形之一的，其比选作废标处理：

1.比选申请人的比选总价超过最高限价的；

2.比选文件无比选申请人盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

3.比选文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4.比选申请人递交两份或多份内容不同的比选文件，或在一份比选文件中对同一比选项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

5.比选申请人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

6.未按比选文件要求提交比选保证金或提交的比选保证金有瑕疵的；

7.比选申请人以他人的名义比选、串通比选、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式比选的；

8.投标人的报价明显低于标底（最高限价的70%）的，评标委员会应当要求该投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人拒绝书面说明、不能提供相关证明材料或者理由不充分的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。中标候选需提供低价风险担保，担保金额为最高限价的85%与中标价格差额的2倍，以现金或对公转账方式向招标人缴纳风险金，在合同签订前缴纳，并提供低价风险缴纳担保书（附件），中标人不按时提供的，视为放弃中标，投标人有权不退回其投标保证金。

9.未响应比选文件的实质性要求和条件的。

- 比选人拒收比选文件情况一览表

1.比选文件逾期送达或者未送达指定地点的；

2.比选文件未按比选文件要求予以密封的；

3、比选文件未按照第二章“比选申请人须知”第4.1.1和4.1.2规定填写封面的。

第四章 工程量清单

## 重庆园博园贵宾通道花池改造工程.xlsx

# 第五章 技术标准和要求

（主要施工技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。）

# 第六章 施工图

施工图.dwg

# 第七章 比选文件格式

（项目名称）     标段施工比选

比  选  文  件

- 一、比选函部分

比选公告编号：

比选申请人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目     录

- 比选函

- 投标清单

（三）法定代表人身份证明

（四）授权委托书

（五）资质条件及营业执照条件（满足1.4.1条件要求）

（六）质量服务承诺

（七）企业信用

（八）现场负责人证书

（九）现场负责人至今连续6个月社保证明

（十）低价风险担保缴纳承诺书

### （一） 比选函

（比选人名称）：

- 我方已仔细研究了 		工程比选文件的全部内容，总报价为           元，结算时按全费用综合单价*实际收方工程量-本项目的违约处金原则结算。工期 15 日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 一次性验收合格 。质保期2年。

2.我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选文件。

3．随同本比选函提交比选保证金一份，金额为人民币（大写） 肆仟 元整（¥4000.00 ）。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本比选函递交的比选函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．施工现场负责人：

比选申请人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

（二）投标清单

- 比选申请人按照第四章“工程量清单”的要求填写相应清单表格

- （三） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： 	（盖单位章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。 法定代表人身份证复印件

### （四）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（比选申请人名称）的法定代表人，现委托 	 （姓名）（联系电话：          ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）  标段施工比选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人：              	（盖单位章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

注：1、法定代表人参加比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加比选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

- 法定代表人身份证明及授权委托书原件装入比选文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

- （五）资质条件及营业执照条件

（由比选申请人自行编制）

注：提供上述资料的复印件加盖单位公章（原件备查）

- （六）质量服务承诺

最低服务承诺要求：保修期为2年，上述质量服务保修要求为最低要求，不满足的作无效比选文件处理；其他服务承诺由比选报价单位自定！

我公司就编号“YBYZB2021-07” 重庆园博园                    工程的质量服务承诺如下：

1、

2、

3、

比选申请人（公章）

比选法定代表人或者委托代理人签字:

日期：

- （七）企业信用

- 统一查询网址：国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn

- 打印信息加盖鲜

- （八）现场负责人资质证书

注：提供复印件加盖单位公章（原件现场查验）

（九）社保证明

至今连续6个月在投标单位缴纳的个人社保证明，加盖公司公章。

- 低价风险担保缴纳承诺书

- （投标报价低于招标项目的最高限价70%时采用）

- 重庆市园博园管理处 :(比选人）

- 我公司                       （比选申请人）参加了贵单位                     （工程名称）的比选，我公司投标报价低于最高限价的70%，若获得中标资格，我公司承诺按照比选文件的规定，保质保量完成工程内容。并在签订合同前向贵公司缴纳                 元担保金，否则我公司愿承担比选文件中约定的，未按要求缴纳低价风险担保的相关责任。

- 特此承诺

- 比选申请人：（盖章）

- 比选申请人法人或授权委托人签字：

- 年    月    日