重庆园博园商业配套建设、

重庆园博园游客服务中心建设项目

可研编制比选文件

本项目为重庆园博园商业配套建设、重庆园博园游客服务中心建设项目可研编制，重庆市园博园管理处研究决定，采用竞争性比选的方式进行发包，特邀请有兴趣的潜在比选申请人参与比选。

一、比选内容

（一）项目名称：重庆园博园商业配套建设、重庆园博园游客服务中心建设项目可研报告编制。

（二）项目建设地址：重庆园博园内。

（三）项目内容：新建40000㎡商业配套建筑，项目计划投资为30500万元；新建1000㎡的游客服务中心，项目计划投资1000万元。主要建设内容包括土石方工程、土建工程、装修工程、安装工程、室外综合管网及连接道路工程等。

（四）比选范围：完成重庆园博园商业配套建设、重庆园博园游客服务中心建设项目可行性研究报告及初步方案，包括但不仅限于以下内容：项目建设的必要性，技术可行性，经济合理性以及社会效益、节能和资源综合利用、生态环境影响；项目的概念性方案图、效果图等。配合业主完成向重庆市发改委、重庆市财政局、重庆市城管局项目申报、审核和检查等相关工作。

（五）服务周期：20 日历天。

（六）投标人资格要求

1本次比选实行资格后审，要求投标人需具备建筑行业（建筑工程）设计甲级及以上资质或建筑类工程咨询甲级及以上资质，并在人员、设备、经营状况、信誉等方面具有相应能力。

2资格审查方式：资格后审。

3本次比选不接受联合体投标。

二、比选文件获取：

（一）本工程比选无需报名，开标时直接投标。凡有意参加投标者，请于2019年7月1日起，在重庆市园博园管理处官网（http://www.cqybh2011.com/）上直接下载本比选文件，不管投标人下载与否，比选人都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

（二）本比选公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时在重庆市园博园管理处官网（http://www.cqybh2011.com/）上关注本比选项目相关修改或补充内容。

（三）发布公告的媒体

本次比选公告在重庆市园博园管理处官网（http://www.cqybh2011.com/）

三 投标须知

（一）时间安排：

1、邀请发函：2019年7月1日。

2、踏勘现场时间：7月3日上午10：00。

3、招标文件答疑会：7月3日上午10：00，由比选人现场答疑。

4、投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为2019年7月8日下午14:30，递交地点为重庆市园博园管理处一会议室。

5、现场比选：2019年7月8日下午14:30在园博园管理处一楼会议室。

（二）报价及限价：

1、报价：本次比选采用包干总价方式报价，共两次报价，第一次报价由投标人按附件二第一次报价表报价，第一此报价统一封装在投标文件袋内。第二次报价在比选时由投标单位现场报价（详见附件三）。

2、最高限价：重庆园博园商业配套建设项目可研编制费用最高限价为40万元；重庆园博园游客服务中心建设项目可研编制费用最高限价为 2万元。

（三）投标文件组成：

1授权委托书

2第一次报价书

3 资信证明文件：营业执照、资质证书、开户银行许可证等复印件加盖鲜章（原件备查）。

（四）评标方式及流程：

1、评标方式：最低价中标。

2、评标流程如下：

（1）宣读评标纪律。

（2）由纪检人员及投标单位相互检查投标文件袋的密封性。

（3）投标单位退场回避，由评标委员会成员拆封投标文件袋，审查投标人资格，资格不合格的不予评审。

（4）评标委员会审查各投标单位的分项报价及总价，均不得高于本项目最高限价，超过最高限价的为无效标。

（5）对资格合格的投标人报价进行排序，按报价从高到低的顺序通知投标人进行二次报价。

（6）记录二次报价（最终报价）并排序，确定二次报价最低的投标人为第一中标候选人。

（五）、重新招标：有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。

（六）、二次招标和不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

（七）、废标条件：

（1）未采用电脑打印，未加盖单位公章的。

（2）标书在规定的时间外送达或未送达的。

（3）标书未密封加盖公章的。

（4）资格审查不合格的。

（5）投标报价超过最高限价的。

（6）投标文件不齐全的。

（八）、支付方式：中标人提交可研报告，经报重庆市城管局、重庆市发改委批复后，中标人开具正规发票，招标人在收到发票20日内，支付全部费用。

（九）、联系方式

比  选 人：重庆市园博园管处

地       址：重庆市两江新区鸳鸯街道重庆市园博园管理处正门

联   系  人：袁老师

联 系 电 话：15310251711

附件：1、授权委托书

2、第一次报价书

3、第二次报价书

重庆市园博园管理处

2019年7月1日

附件一                 授权委托书

本人  	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义办理重庆市园博园管理处发包的                  工程招标、签订合同、现场管理事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证明。

投  标  人：       	（盖单位章）

法定代表人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

年  月 	日

（粘贴法定代表人身份证复印件正反面）             （粘贴委托代理人身份证复印件正反面）

附件二：

第一次报价书

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆园博园商业配套建设可研 |  |  |
| 2 | 重庆园博园游客服务中心建设可研 |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |

投标代理人（签字）：

投标人（盖章）：

日期：

附件三：

二次报价书

| 序号 | 项目名称 | 二次报价 （万元） | 是否最终报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆园博园商业配套建设可研 |  | 是□ 否□ |
| 2 | 重庆园博园游客服务中心建设可研 |  | 是□ 否□ |
| 3 | 合计 |  |  |

投标单位：                     单位盖章或代理人签字：

年    月    日

注：二次报价书由投标人在投标现场依谈判情况填写，可复印。