重庆园博园2019年白蚁防治招标文件

一、业主单位：重庆市园博园管理处

二、工程项目：重庆园博园2019年白蚁防治

三、资质要求：营业执照需具有白蚁防治及技术咨询等经营范围。

四、工程总造价：约15万元

五、施工内容：

1、巴渝园、主展馆、重云塔、龙景书院周围埋设诱杀箱200个（含后期药杀处理）。

2、巴渝园、主展馆、重云塔、龙景书院周围白蚁巢穴开挖700kg。

3、巴渝园、主展馆、重云塔、龙景书院所有木质结构喷洒药物，消杀现有白蚁，防止再次出现白蚁。

六、要求：

（一）工期：60日历天

（二）报价方式：采用全费用包干单价。

（三）质量要求：

1、开挖过程注意植物保护，不得损毁大型乔木；

2、开挖后必须按照甲方要求回填开挖痕迹；

3、药物消杀后，两年内消杀的位置不得再次出现白蚁，如再次出现，则由中标单位自行前来处理，招标人不再额外支付任何费用。

（四）报价书内容：

1、报价表加盖公章；

2、授权委托书。

3、 资信证明文件：营业执照、开户银行许可证等复印件加盖鲜章（原件备查）。

（四）本工程最高限价总价：150000.00元，见附件2。

七、评标方式：最低价中标。各投标单位的分部分项清单报价及总价均不得高于本工程最高限价，否则为无效标。

八、重新招标：有下列情形之一的，招标人将重新招标：

1、投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

2、经评标委员会评审后否决所有投标的。

3、经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。

九、二次招标和不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

十、时间安排：

1、邀请发函：2019年7月1日

2、查看现场：不组织，投标人自行联系看现场。

3、现场比选：2019年7月8日下午15:30在园博园管理处1楼会议室。

十一、有下列情况之一者，为无效标书

1、未采用电脑打印，未加盖单位公章的。

2、标书在规定的时间外送达或未送达的。

3、标书未密封加盖公章的。

4、投标单价或总价超过最高限价的。

5、投标文件不齐全的。

十二、工程费用结算方法：结算费用=实收工程量x中标单价

十三、质保期：质保期2周年。

十四、支付方式：本项目完工，提交验收申请并经验收合格，甲方收到乙方开具发票20日内，甲方支付90%工程款,两年质保期满后再无息支付10%质保款。

十五、联系方式

比  选 人：重庆市园博园管处

地       址：重庆市两江新区鸳鸯街道重庆市园博园管理处正门

联   系  人：袁老师

联 系 电 话：15310251711

附件：1、授权委托书

2、工程量清单及限价

3、报价表

重庆市园博园管理处

2019年7月1日

附件一                 授权委托书

本人  	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义办理重庆市园博园管理处发包的                  工程招标、签订合同、现场管理事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证明。

投  标  人：       	（盖单位章）

法定代表人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

年  月 	日

（粘贴法定代表人身份证复印件正反面）             （粘贴委托代理人身份证复印件正反面）

附件二

| 重庆园博园2019年白蚁防治最高限价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征及工作内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最高 限价 | 合价 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 埋设诱 杀箱 | - 埋设诱杀箱 - 白蚁进入诱杀箱后投放传染性药物 | 个 | 200 | 150 | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 巢穴开挖 | - 寻找主展馆、巴渝园、龙景书院、重云塔周围白蚁巢穴并开挖； - 起出巢穴，捉蚁王蚁后； | Kg | 700 | 100 | 70000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 室内药物消杀 | - 找出主展馆、巴渝园龙景书院、重云塔等建筑内白蚁巢穴，喷洒药物消杀 - 建筑所有木结构喷洒药物，防止白蚁再次出现 | 项 | 1 | 50000 | 50000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |

附件三

| 重庆园博园2019年白蚁防治最高限价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征及工作内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 投标 报价 | 合价 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 埋设诱 杀箱 | - 埋设诱杀箱 - 白蚁进入诱杀箱后投放传染性药物 | 个 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 巢穴开挖 | - 寻找主展馆、巴渝园、龙景书院、重云塔周围白蚁巢穴并开挖； - 起出巢穴，捉蚁王蚁后； | Kg | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 室内药物消杀 | - 找出主展馆、巴渝园龙景书院、重云塔等建筑内白蚁巢穴，喷洒药物消杀 - 建筑所有木结构喷洒药物，防止白蚁再次出现 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标代理人（签字）:

投标人（公章）：

日期：