**重庆园博园维修整改园区运动场工程**

**招标补遗书（三）**

各投标单位：

一、因我处工作调整，重庆园博园维修整改园区运动场工程投标报名截止时间调整为“2019年11月6日16时0分”，招投标开标时间调整为“2019年11月7日14：30分在重庆市园博园管理处1号会议室”。

二、重庆园博园维修整改园区运动场工程招标文件“第一章 招标公告第3.1条”及“第二章 投标人须知第1.4.1条投标人条件”更改为“3.1.1具备钢结构与运动场工程施工能力；3.1.2具有建设行政主管部门颁发的的合格有效的市政公用工程施工总承包叁级和具有体育设施营业范围；3.1.3具有建设行政主管部门颁发的的合格有效的钢结构工程专业承包叁级资质和具有体育设施营业范围；3.1.4对资质的要求只需满足3.1.2或3.1.3其中一项即可；3.1.5具有独立法人资格，取得有效的营业执照(事业单位提供法人证书)、安全生产许可证、开户银行证明、法人代表授权委托书等； 3.1.5具有独立承担民事责任的能力；”。

三、重庆园博园维修整改园区运动场工程招标文件“第二章 投标人须知第3.5.2条”及“第三章 评标办法第2.2.2条施工业绩要求”更改为“指竣工时间为2015年1月1日至投标截止时间期间内有类似标准网球场工程施工业绩。有一个类似标准网球场工程施工业绩得1分，有二个类似标准网球场工程施工业绩得2分，以此累加，最多不超过5分。所有业绩证明提供合同原件在开标时备查。招标人有权到业绩现场考察或对其提供的业绩证明进行核查”。

三、重庆园博园维修整改园区运动场工程招标文件“第二章 投标人须知第10.3条”更改为“该工程实施至总进度的70%，经甲乙双方及监理单位审核进度合格后，可支付合同金额的50%作为进度款；工程竣工，经甲方组织验收合格后，乙方向甲方提供正规发票，甲方向乙方支付70%的工程款，经审计合格后支付至工程款的97%，留3%作为工程质保金。待缺陷责任期满2年后30个工作日内无息支付剩余工程质量保修金。工程审计审减率10%以内由发包人承担审计费用；审减率10%（含10%）以上由承包人承担审计费用”。

请各投标单位自行下载本补遗书，无论投标单位是否下载阅读都视为已知晓，无疑义。

重庆市园博园管理处

2019年11月1日