重庆市第二十三届菊展撤展报价邀请函

：

重庆市第二十三届菊展即将结束，结束后需对在重庆园博园布置的14个展位、2个品种菊展区和园区零星布置菊花鲜花进行全部拆除。重庆市园博园管理处（项目业主单位）对本次14个展位、2个品种菊展区和园区零星布置菊花鲜花撤除采取网上公告报价比选的方式确定撤展实施单位，报价最低且合理（同时不超过最高限价）的价格作为业主单位确定的拆除实施单位。欢迎具备相应实力，且信誉较好，特诚邀贵公司参与 重庆市第二十三届菊展撤展 的报价。
    1．项目概况：  
    （1）名称：重庆市第二十三届菊展撤展；
    （2）地点：重庆市园博园；
    （3）项目具体情况：按照业主单位要求进行报价，报价按照最高限价填报下浮比例及具体金额。具体情况如下：

A、本次邀请报价采取综合报价按照最高限价填报下浮比例及具体金额。报价包括对重庆园博园内展示的第二十三届菊展的14个展位和精品菊展区的构架、展桌、展台、花、河沙及其它展位内的所有东西的人工费、机械费、材料费、渣场费（由乙方自行寻找渣场并运输至渣场倾倒）、管理费和按要求应承担的风险费、按现行国家税费政策应承担的税金等所有费用，拆除指定的14个展位不再另行计算其它任何费用。

B、报价详见报价表。所有报价不能超过最高限价129000元，否则为废标。

C、报价最低且合理的价格作为业主单位的布展单位。

（4）资金来源：业主出资；	
   （5）拆展时间：2019年12月2日——2019年12月6日（其中主广场所有展位需在2天内全部拆除）。

（6）费用支付：中标人完成撤展，并办理完成结算且收到中标人开具发票后15日内，邀标人支付中标人所有款项。

2．邀请报价要求：
    （1） 投标人要求独立法人资格， 投标人须具备有效营业执照和房屋建筑工程施工总承包企业三级资质或市政公用工程施工总承包企业三级资质，或营业执照经营范围具有园林绿化（含园林绿化施工、园林绿化工程任一内容均可）内容。
   （2） 承包方式：包工、包机械和材料

（3）质量标准：拆除清理干净度达100%
    （4） 递交报价函时间：2019年11月18日15：00——15：30，重庆市园博园管理处（重庆园博园主展馆）五楼绿化科办公室（如不清楚可提前电话咨询）。

（5）报价递交资料

A、资质证书、企业法人营业执照复印件加盖单位鲜章（现场查验原件）；

B、法人授权委托书（现场查验委托人身份证原件）；

C、报价函；

（6）开标时间、地点：2019年11月18日15：35——16：35，重庆市园博园管理处一楼会议室（如不清楚可提前电话咨询）。

3.其它：

（1）所有投标单位在递交报价资料的同时，向业主单位缴纳投标保证金1万元，不缴纳投标保证金的单位视同不响应本次报价比选工作，业主单位不接受其报价资料，并在开标时退还其递交资料。

（2）评标会结束后，除前三名中标候选人外，其余单位立即退还其投标保证金。中标单位缴纳投标保证金转为履约保证金（撤展完成并由甲方验收合格后15日内退还，不计利息）。如第一中标人弃权，没收其保证金，业主单位与第二中标人签订合同，以此类推。如所有中标候选人均弃权，业主单位没收所有中标候选人保证金，并另行进行报价比选或采取其它方式发包。合同签订完成后，其余候选人在没有违背上述约定的情况下，业主单位退还其保证金。

同时，如中标单位自行弃权，除没收其保证金外，业主单位以后1年内所有的项目均拒绝该单位报名参与。

（3）如果投标单位少于3家或所有比选报价均高于最高限价，则本次报价比选失败，业主单位另行进行报价比选或采用其他方式发包。

项目业主单位：重庆市园博园管理处；
    地址：重庆市北部新区龙景路1号；
    联系人：杜女士   刘先生
     电话：023-63086112， 13452041115（杜女士）  18996388628（刘先生）

重庆市园博园管理处

二〇一九年十一月十日

授 权 书

本授权书声明：我        （姓名）系                      （投标报价单位名称）的法定代表人，现授权我单位的               （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                      （邀请报价人名称） 的                        （工程名称）的投标报价活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：                  性别：            年龄：

单位：                    部门：            职务：

授权代理人无转让权，特此授权。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日 授权代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

报 价 函

重庆市园博园管理处： （业主单位名称）：

1.我公司已仔细阅读  重庆市第二十三届菊展撤展  报价邀请函的全部内容，并充分了解了相关全部内容，愿意按照以下综合单价报价承担重庆市第二十三届菊展撤展。

| 最高限价（元） | 下浮比例（%） | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 129000 |  |  |  |
| 大写人民币： |  |  | 填写报价金额 |

工期      日历天（其中主广场所有展位在2天内全部拆除）， 按合同约定实施和完成承包所有内容，养护期（如果有）中的任何缺陷，质量达到        。

2．我方承诺在规定有效期内不修改、撤销报价。同时，报价包括对重庆园博园内展示的第二十三届菊展的14个展位的构架、花、河沙及其它展位内的所有东西所需要的人工费、机械费、材料费、渣场费（由乙方自行寻找渣场并运输至渣场倾倒）、管理费和按要求应承担的风险费、税金等所有费用，拆除指定的14个展位及其它展位不再另行计算其它任何费用。

3．如我方获得重庆市第二十三届菊展撤展：

（1）我方承诺在贵方规定的期限内向贵方缴纳履约保证金1万元，并在规定时间内与你方签订合同。

（2）我方承诺在签订合同后，按照合同和甲方要求按时进行撤展。

（3）我方承诺按照要求完成重庆市第二十三届菊展撤展工作，保证质量和拆除展位期间的安全，并承诺在菊展拆除期间的所有安全问题概由我方负责，如在此期间发生安全事故，我方完全承担所有经济、民事、刑事责任；并同意接受贵方合同价的10%以内的罚款，费用从应支付款项中予以扣除。

（4）我方同意按照以下方式进行费用支付：

中标人完成撤展，并办理完成结算且收到中标人开具发票后15日内，邀标人支付中标人所有款项。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投  标  人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

地址：

电话：

传真：

年     月     日